Tilaaja:	Toimittaja:

XXX XXX				 	XXX XXX

xxx	xxx

xxx	xxx

Hanke:

Esco-palvelujen puitesopimus 20XX – 20XX

Esco-palvelut

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Motiva Oy:n tarjoamat sopimusmallit ovat yleisiä suosituksia, eivätkä ne muodosta oikeudellista neuvontaa. Mallit tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat", ja käyttäjä vastaa aina niiden sovittamisesta yksittäiseen hankkeeseen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Motiva Oy ei vastaa mallien juridisesta pätevyydestä, virheettömyydestä tai niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Suosittelemme lopullisen sopimuksen tarkistuttamista juridisella asiantuntijalla.

Sopimus pyrkii noudattamaan energiatehokkuusdirektiivin liitettä XV sekä standardia SFS EN 17669 ja SFS EN 50046.

- perustiedot

Hanke:	Esco-palvelujen puitesopimus 20XX – 31.12.20XX sekä Esco-hankinnan tarjouskilpailutuksessa edellytettyjen kohteiden toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 20XX. Viimeinen hanketilaus tehdään XX.XX.20XX mennessä. Hankkeiden takuut ja vastuut jatkuvat tämän jälkeen hankekohtaisten sopimusten mukaisesti.

Rakennuskohde:	Esco-palvelun kohteina ovat kaikki XXX XXXn hallinnassa olevat XXX kaupungin kiinteistöt. Toimittaja tekee energiakatselmuksia kiinteistöihin yhteisesti sovitussa laajuudessa perustuen kiinteistöjen tuleviin korjaustarpeisiin. Toteutettavista toimenpiteistä laaditaan yhteisesti sopimusasiakirjat kunkin hankkeen osalta.

Vuonna 20XX toteutetaan tarjotut toimenpiteet kohteisiin XXXX. Toimittaja laatii kohteisiin suunnitelmat, joiden perusteella päätetään lopullisista toteutuksista.

Urakkamuoto:	Esco-toimittaja toimii hankkeissa pääsuunnittelijana, pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Toimittaja vastaa, että sopimuksiin sisältyvät toimenpiteet toteutetaan täysimittaisesti. Toimittaja voi käyttää toteutuksissaan aliurakoitsijoita. Tilaaja voi käyttää omia puitesopimusurakoitsijoitaan tai muita erityisalan osaamista omaavia toimijoita omien töittensä toteuttamisessa Esco-hankkeiden yhteydessä. Rakennusautomaatiotyöt tehdään yhteistyössä tilaajan puitesopimustoimijoiden kanssa lain: ”Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä” https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200733 mukaisesti.

Työt toteutetaan yleensä olemassa olevaan kiinteistökantaan, joka edellyttää toimittajalta kiinteistön käytön huomioimista siten, että käyttö ei häiriinny ja käyttäjän toiminta voi jatkua turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

sopijapuolet

Tilaaja: 	XXX XXX

xxx on jäljempänä Tilaaja.

Tilaajan edustajat sopimusasioissa:

- xxx (YSE)

Tilaajan yhteyshenkilönä toimii

- xxx

Tilaajan edustajat työsuoritukseen liittyvissä asioissa:

- hankkeen projektipäällikkö tai hankkeesta vastaava henkilö XXXssa

Laskutus hoidetaan verkkolaskutuksena, tiedot ovat

Y-tunnus: XXX XXX

ovt-tunnusoperaattori: XXX

välittäjätunnus XXX

Hanketunnukset ja laskun merkit toimeksiantojen mukaisesti

Toimittaja:	XXX XXX

xxx on jäljempänä Toimittaja

Toimittajan edustajat sopimusasioissa:

xxx

Toimittajan edustajat työsuoritukseen ja ylläpitoon liittyvissä asioissa:

xxxx, hankesopimuksissa määritellään hankekohtainen projektipäällikkö tai hankkeesta vastaava henkilö

Tässä sopimuksessa osapuoliin viitataan yhdessä ”Osapuolet” tai kumpaankin erikseen ”Osapuoli”.

Nimistö

Tässä puitesopimuksessa käytetään ensisijaisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998, RT 16-10660 mukaista nimistöä ja toissijaisesti muita julkaistuja ja rakennusalalla yleisesti käytössä olevia nimistöjä. Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE.

Suunnittelun osalta käytetään Suunnittelun yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.

Palvelun osalta käytetään palveluhankintojen sopimusehtoja JYSE 2009 Palvelut.

toimittajan suoritusvelvollisuus

Suoritusvelvollisuuteen kuuluvat:

- Energiakartoitusten tekeminen

- Hanke-ehdotusten laatiminen

- Tarkennettujen hankekartoitusten tekeminen ja tarjousten laatiminen

- Hankkeiden valmistelu ja projektointi, rahoitustukihakemukset

- Hankkeiden rahoittaminen (tarvittaessa)

- Hankkeiden johtaminen, omavalvonta ja laadunvalvonta tarkastuspöytäkirjoineen sekä toteuttaminen tiedottamisineen

- Ylläpitoajan toiminnat sekä energianseuranta raportointeineen

- Yhteistyökokousten järjestäminen, hintamuutosten esittäminen

sopimusasiakirjat

- Tämä sopimus

- Kohdekohtainen tilaus tai erillinen kohdekohtainen sopimus (puitesopimusaikainen sopimus)

- Sopimusneuvottelu xx.xx.20xx, jossa sovitut asiat on kirjattu tähän sopimukseen

- Tarjouksen selonottoneuvottelu xx.xx.20xx

- Puitesopimuksen tarjouspyyntö ja tarjouspyynnön tarkennukset

- Puitesopimusohjelma (vuoden 20XX tarjouspyynnön liitteenä)

- YSE 1998 (RT 16-10660)

- KSE 2013

- JYSE 2009

- Tarjous liitteineen

- Muut asiakirjat, vuoden 20XX töistä on erillinen tarkennettu asiakirja, joka sisältää toimenpidelistauksen, maksusuunnitelman sekä kohdekohtaiset lähtötilannetiedot vuosilta 20XX-20XX

Lisäksi toimittaja sitoutuu noudattamaan yleisiä työohjeita ja selityksiä, jotka on mainittu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

VUODEN 20XX KILPAILUTUSKOHTEIDEN Urakkahinta ja energian säästömäärä, puitesopimusajan hankkeiden hinnoittelu

Tarjouksen mukainen kokonaishinta [määritettävä mitä tarkalleen sisältää urakkahinta vai myös seurantakustannukset? Esim. urakkahinta koostuu investoinnista sekä tämän jälkeen maksusuunnitelman mukaisesti erääntyvistä ylläpitoajan/seuranta-ajan maksuista] X määrälle kohteita on xxx € (alv 0 %). Laskennallinen energiansäästömäärä on xxx MWh vuodessa. Takaisinmaksuajaksi toimija on laskenut tarjouksessa määritetyille toimenpiteille tilaajan ilmoittamilla energiahinnoilla xx vuotta. Energiankäytön tehostamistoimenpiteet eivät saa heikentää kiinteistöjen olosuhteita (esim. hiilidioksidi, kosteus, paine-ero jne). Säästölaskelmat ja takaisinmaksuaika on määritelty tarkemmin liitteessä xxx.

Kohteeseen/kohteisiin laaditaan lähtötasotarkastelu (liitteenä X), jossa tarkastellaan aikaisemmin toteutetut selvitykset, toteutetut toimenpiteet sekä käytettävissä olevat tiedot toimenpiteillä saavutetuista energiansäästöistä.

[Vaihtoehtona on, että sopimuskohdassa käydään läpi mitä on aikaisemmin selvitetty, suositeltu, toteutettu, jätetty toteuttamatta ja/tai saavutettuja säästöjä (jos niitä on vain vähän).]

Edellä mainitut hinnat ja takaisinmaksuaika tarkistetaan sopimuksen jälkeisen toteutussuunnittelun yhteydessä. Säästövertailussa käytetään energian kulutuksen lähtötasona vuosien 20XX-20XX kulutusten keskiarvoa lämmön ja sähkön osalta. Jos kiinteistöissä on tehty toimenpiteitä tai päätöksiä käytön suhteen, jotka vaikuttavat lähtötasoon ja jotka eivät vielä näy kulutusraporteissa, ne on otettava huomioon säästöjen laskennassa. [Esimerkiksi normitettu lämmönkulutus voi antaa liian korkean kulutuksen yksittäiselle kuukaudelle tai kohteen käyttöasteessa, laajuudessa tai toiminta-ajoissa on tapahtunut kulutukseen vaikuttavia muutoksia, jotka on yhteisesti arvioitu merkittäviksi.]

Kulutukset tarkastetaan ensisijaisesti energiayhtiöltä saatavien kulutuslukemien perusteella sekä lisäksi xxx Oy:n XXX-raportoinnin kautta. Tarkistetuista laskelmista ja lopullisesti toteutettavaksi sovituista toimenpiteistä laaditaan maksusuunnitelma, jonka osapuolet hyväksyvät allekirjoituksellaan. Asiakirjaan liitetään lähtötasotarkastelusta laaditut raportit. Menetelmä energiatehokkuuden parantamisen arvioimiseksi perustuu mittaukseen ja verifiointisuunnitelmaan. [joka on laadittu esimerkiksi ISO 50015 -standardia noudattaen.] Toimittaja laatii [ajankohta] mennessä verifiointisuunnitelman, jota käytetään energiatehokkuuden parantamisen arvioimiseen mittaustulosten perusteella. [Standardissa SFS EN 17669 on kerrottu tarkemmin menetelmät energiatehokkuuden parantamisen arviointimenetelmistä, joita tulee tässä sopimuksen yhteydessä noudattaa. Säästöt saavutetaan toteuttamalla sopimuksen sisältämät toimenpiteet ja todennetaan mittaamalla ja varmistamalla SFS EN 17669 mukaisesti.]

Toimittaja antaa kohteille tarjouspyynnössä määritellyn säästötakuun (megawattitunteina vuodessa), joka on voimassa koko sopimuskauden ajan. Kohteiden energiankulutus tarkastellaan kohteittain, mutta maksatuskauden vuosittaiset hyvitykset ja veloitukset pyritään käsittelemään yhdellä laskulla. Tarkastelujakso on kalenterivuosi, seurantakokous pidetään välittömästi, kun energiaraportit valmistuvat vuoden vaihteen jälkeen. Kohdekohtaiset säästötakuut ja takaisinmaksuajat määritellään hankesopimuksissa.

Toimittaja on antanut tarjouksessaan hinnat kiinteistöjen kartoittamisesta, hankkeiden projektoinnista, sekä ylläpitoajan toiminnasta. Lisäksi toimittaja on antanut yksikköhintoja, joiden perusteella ehdotettavien hankkeiden kustannuksia tarkastellaan puitesopimusaikana (erillinen yksikköhintaluettelo sekä tukkuhinnaston-alennusprosentti).

Ensimmäinen hintoja koskeva hintamuutos voidaan tehdä aikaisintaan XX.XX.20XX. Myös työehtosopimusten mukaiset muutokset huomioidaan vasta XX.XX.20XX jälkeen. Hinnanmuutosehdotukset tulee toimittaa XXXlle kaksi kuukautta ennen muutosta.

Annetut hinnat sisältävät kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kuten kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset, matka-aika työmaalle, ylityö ym. korvaukset, päivärahat, matkaliput, majoituskustannukset, kokouspalkkiot, postitus, tietoliikenne yms. kulut tilaajan kuntarajojen sisäpuolella. Kuntarajojen ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin tehtävissä töissä otetaan huomioon [Tarkennettava miten otetaan huomioon esim. todellisten kustannusten mukaisesti täysimääräisenä vai tarjouksessa annetuin yksikköhinnoin? YSE tai KSE tai muut yleiset ehdot.] matka-ajasta ja kilometrikustannuksista aiheutuvat kustannukset.

Mahdollisten lisätyötilauksien alihankintojen, joille ei ole määritelty ennalta hintaa, yleiskulukorvauksen prosenttina käytetään 12 %.

Energiankulutuksen mittausjärjestelyt ja säästön toteumatarkastelut on tehtävä kohteittain hankesopimusten mukaisesti.

rahoitusmenettely ja Urakkahinnan maksaminen

XXX rahoittaa ensisijaisesti hankkeet [XXX:n rahoituksen] kautta, jolloin urakkahinta maksetaan kohteittain hyväksyttävän maksuerätaulukon mukaisesti.

Jos kaupungin oma rahoitus ei onnistu tai sitä ei käytetä, osapuolet neuvottelevat maksujärjestelyistä. Toimittaja on tarjonnut tarjouksessaan oman rahoitusjärjestelmän käyttämistä.

Hyväksyttyjen laskujen maksuehto määräytyy kyseisen hankkeen määrittelyjen mukaan. Jos maksuehtoa ei ole määritelty, on maksuehto 21 päivää netto siitä, kun lasku on hyväksytty. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.

Pienemmissä hankkeissa tai lisätöistä maksu maksetaan, kun laskua koskeva työ on tehty ja hyväksytty. Maksut perustuvat soveltuvin osin annettuihin yksikköhintoihin.

Pienissä töissä laskutus tehdään kuukausittain. Ylitöistä maksetaan korvaus silloin, kun siitä on erikseen sovittu tilaajan kanssa. Tilaaja ei maksa pienlaskutuslisiä. Laskuissa täytyy näkyä myös yksikköhintoina tehdyissä töissä päivittäiset erittelyt (kuka tehnyt, milloin ja mitä), jotka ovat hyväksytettävä valvojalla viikoittain.

Urakka-aika, huoltoaika, sopimusaika

Urakka-, huolto- ja sopimusajat sovitaan kohteittain. [Määritettävä onko huoltoaika seuranta-aikaa, huoltoaikaa vai ylläpitoaikaa tai muuta vastaavaa ja vaihdettava nimike kaikkiin samaksi].

Vuoden 20XX toimenpiteet tulee toteuttaa kesän 20XX aikana siten, että kiinteistöjen käytölle ei aiheudu haittaa. Täysin valmiit töiden tulee olla XX.XX.20XX mennessä, jonka jälkeen energiatarkastelujaksot alkavat [määritä onko sidoksissa esimerkiksi huoltoaikaan/seuranta-aikaan/ylläpitoaikaan/sopimusaikaan].

Vuoden 20XX toimenpiteiden huoltoaika on työselosteen mukaisesti viisi vuotta, jona toimittaja huoltaa asentamansa laitteistot. Tämän jälkeen toimittaja laatii tilaajalle laitteiden huolto-ohjelman lopulle sopimusajalle. Toimittajan vastuulle kuuluu myös kaikkien hankkeen aikana tehtyjen muutosten dokumentointi liitteen x Toimittajan velvollisuudet/ kohdan 11 Toimittajan velvollisuudet mukaisesti.

Viivästyssakko

Viivästyssakot sovitaan kohteittain, määritelty puitesopimusohjelmassa.

Mahdolliset sakolliset välitavoitteet sovitaan kohteittain.

Takuuaika

Takuuaika alkaa urakkasuorituksen tarkastuksesta tai rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta ja kestää sopimuksen pituisen jakson, vähintään 24 kuukautta. Takuuajan pituus on määritelty puiteohjelmassa.

Vuoden 20XX toimenpiteisiin kohdistuva takuuaika on työselostuksen mukaisesti XX vuotta.

Vakuudet

Rakennus- ja takuuaikaiset vakuudet sovitaan kohdekohtaisesti, määritelty puitesopimusohjelmassa.

Vuoden 20XX toimenpiteille toimittaja antaa rakennusajalle 10 % suuruisen vakuuden ja takuuajalle 5 % suuruisen vakuuden hankintojen yhteisarvosta.

Vakuutukset

Hankkeiden rakennustyövakuutus hoidetaan tilaajan tai pääurakoitsijan puolesta, sovitaan kohdekohtaisesti.

Peruskorjauskohteissa kiinteistöillä on voimassa olevat vakuutukset. Tilaajan vastuuhenkilö ilmoittaa Esco-toteutuksista erikseen vakuutusyhtiölle.

Toimittaja vakuuttaa vuonna 20XX toimenpiteinä olevat kohteet työselostuksen mukaisin rakennustyövakuutuksin.

- xxx milj. euroa

- xxx milj. euroa

- xxx milj. euroa

Toimittaja vastaa omien työntekijöiden, työvälineiden sekä tarvikkeiden vakuuttamisesta. Toimittajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, vähintään xxx euroa vahinkotapahtumaa kohti.

- Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja selvittää rakennuslupien tarpeen. Myöhästyneiden tai keskeneräisten työosuuksien uusintatarkastuksien kustannuksista vastaa toimittaja. Muut töiden suorittamiseen tarvittavat luvat hankkii ja niiden kustannuksista vastaa toimittaja. Toimittaja vastaa siitä, että Esco-hankkeen tuottamiseen käytettävät laitteistot vastaavat sovittua ja että hankkeen tehtävät toteutetaan niiden edellyttämällä ammattitaidolla ja sovittujen tavoitteiden ja tämän sopimuksen mukaisesti. Toimittajan velvoitteita on esitetty tarkemmin liitteessä x.

Toimittajan tehtäviin kuuluu liitteen x mukaisesti siirtää toimenpiteisiin liittyvät omistusoikeudet sopimuksen päättyessä Tilaajalle.

tilaajan velvollisuuDET

Tilaaja vastaa siitä, että tilaajan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti.

Tilaaja maksaa kohteiden rakennusluvat. Myöhästyneiden tai keskeneräisten työosuuksien uusintatarkastuksien kustannuksista vastaa toimittaja.

Tilaaja teettää kiinteistöihin haitta-ainekartoitukset (asbesti yms.) ennen toimittajan töiden aloittamista.

Muut töiden suorittamiseen tarvittavat luvat hankkii ja niiden kustannuksista vastaa toimittaja.

Kiinteistöjen ylläpidon aikaisen energiaseurannan ja valvonnan tulee sujua yhteistoiminnallisesti Osapuolien kesken. Näihin Osapuoliin kuuluvat myös kiinteistönhoitoyritys ja Tilaajan rakennusautomaation puitesopimuksen mukaisesta palvelusta huolehtiva yritys sekä muut Tilaajan hankkimat palvelut. Tilaajan velvoitteet on tarkemmin esitetty liitteessä x.

lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Sovitaan kohdekohtaisesti, yleisimmin tilaukset tekee tilaajan hankkeesta vastaava projektipäällikkö. Pienistä ja/tai kiireellisistä töistä voi myös valvoja tehdä suullisen tilauksen tilaajan ja valvojan välisen sopimuksen mukaisesti.

Työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut

Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääsääntöisesti hankkeen pääurakoitsija, joka toimii myös päätoteuttajana. Toimittaja sitoutuu noudattamaan työmaan järjestelyä, yhteensovitusta ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Toimittaja huolehtii työmaapäiväkirjan ylläpitämisestä sekä työntekijöiden listaamisesta henkilötasolla.

Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija eli toimittaja. Työmaapalvelut koskevat myös tämän sopimuksen alistettuja sivu-urakoita sekä tilaajan hankintoja ja erillisurakoita.

Jos kohde edellyttää rakennuslupaa, kuuluvat vastaavan työnjohtajan ja KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksyttämiset toimittajan velvoitteisiin. Näissä hankkeissa turvallisuuskoordinaattorina toimii tilaaja tai tilaajan valtuuttama henkilö.

Toimittaja huolehtii verottajan tiedonantovelvollisuudesta ja tilaajavastuulain noudattamisesta sekä työturvallisuudesta.

työsuojelu

Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaa työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija eli toimittaja. Aliurakoitsijoiden on ilmoitettava kohdekohtaisesti päätoteuttajalle työturvallisuudesta vastaava henkilönsä.

- Alihankinnat

Toimittaja voi käyttää toteutuksissaan aliurakoitsijoita. Tilaaja voi käyttää omia puitesopimusurakoitsijoitaan tai muita erityisalan osaamista omaavia toimijoita omien töittensä toteuttamisessa Esco-hankkeiden yhteydessä.

Jos rakennusautomaatiotöitä ei toteuteta hankkeen yhteydessä, niin ne tehdään yhteistyössä tilaajan puitesopimustoimijoiden kanssa. Tilaaja maksaa rakennusautomaatioon liittyvät työt suoraan puitesopimustoimijoilleen. Rakennusautomaatiotöissä on otettava huomioon nykyinen lainsäädäntö niihin liittyen.

Rakennusautomaatiotyöt suorittavat seuraavat yritykset

- XXX

Toimittajan on huolehdittava, että mahdollisen aliurakoitsijan sopimuksessa on myös vastaavat vaatimukset kuin toimittajaa koskevat. [Jos aliurakoitsijoiden ketjuttamiseen on rajoitteita, niin ne on hyvä kirjata tähän.]

laatu ja työn suoritus

Toimittajan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Toimittajan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta, jotta suunnitelmien mukainen laatu saavutetaan kaikilta osin.

Työtä suorittaessaan tulee toimittajan erityisesti ottaa huomioon rakennuksessa tapahtuvan toiminnan häiriötön sujuminen sekä käyttäjän X kanssa sopiminen toimenpiteiden tiedottamisesta, aikataulusta, kestosta ja vaikutuksista riittävän ajoissa. Toimittajan tulee myös noudattaa tilaajan ohjeistusta P1-rakentamisesta sekä pienten hankkeiden puhtaudenhallinnasta.

Toimittaja raportoi tilaajalle töidensä edistymistä erikseen sovittavalla tavalla.

Tilaaja valvoo työsuorituksia tarjouspyynnön ja puitesopimusohjelman mukaisesti. Laatupoikkeamat käsitellään puitesopimusohjelman mukaisesti.

Jos toiminnassa tai kiinteistössä tapahtuu muutoksia, pitää jatkosta sopia yhteisessä kokouksessa. Mahdolliset muutokset ja niiden vaikutukset käydään läpi [x-aikataulussa]. Jos muutoksia tehdään, kirjataan ne ylös. Jos muutokset ovat sellaisia, että ne muuttuvat sopimusehtoja, sovitaan yhdessä, miten toimitaan käytännössä. Sovitaan tarvittavista sopimusmuutoksista. Näistä on annettava tiedonanto osapuolille.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos sopimuksen velvoitteita rikotaan, on toinen Osapuoli kohtuullisessa ajassa [korkeintaan xxx päivää/viikkoa] siitä kun Osapuoli on saanut tiedon puutteesta tai sopimusrikkomuksesta velvollinen tekemään reklamaation/huomautuksen sopimusrikkomuksen tehneelle taholle. Mikäli Toimittajan suorituksessa on virhe eikä Toimittaja korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa, Tilaajalla on oikeus korjata virhe Toimittajan kustannuksella ja vähentää koituvat kustannukset Toimittajan viimeisestä laskutettavasta laskusta.

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin riitaisuudet jätetään xxx käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen toimittajalle.

xxx          xx.xx.20XX

Allekirjoitukset:

XXX XXX			XXX XXX

_________________________                   _______________________

xxxx					xxx

Todistajat:

_________________________                   _______________________

Liitteet	Tämän sopimuksen liitteenä olevat asiakirjat ovat

- Tarjouspyyntö ja sopimusohjelma liitteineen

- Tarjouspyyntöä täydentävät vastaukset ja lisäselvitykset, XX.XX.20XX

- Tarjouksen selonottopöytäkirja, XX.XX.20XX

- Tarjous

Sopimuskansioon ei ole liitetty paperimuodossa yrityksen laatuun kohdistuvaa tarjousaineistoa eikä tarjouspyynnön täyttämättömiä liitelomakkeita, jotka toimittaja on täyttänyt tarjouksessaan. Aineisto on tallennettu kokonaisuudessaan digitaalisesti molemmille osapuolille jaetulle muistitikulle.