Tilaaja:	Toimittaja:

[XXX]	[XXX]

[xxx]	[xxx]

[xxx]	[xxx]

Hanke:

[xxx]

Esco-palvelut [XXX]

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Motiva Oy:n tarjoamat sopimusmallit ovat yleisiä suosituksia, eivätkä ne muodosta oikeudellista neuvontaa. Mallit tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat", ja käyttäjä vastaa aina niiden sovittamisesta yksittäiseen hankkeeseen ja voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Motiva Oy ei vastaa mallien juridisesta pätevyydestä, virheettömyydestä tai niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Suosittelemme lopullisen sopimuksen tarkistuttamista juridisella asiantuntijalla.

Sopimus pyrkii noudattamaan energiatehokkuusdirektiivin liitettä XV sekä standardia SFS EN 17669 ja SFS EN 50046.

sopijapuolet

n  Tilaaja: 	[XXX]

xxx on jäljempänä Tilaaja.

Tilaajan edustajat sopimusasioissa:

- xxx (YSE)

Tilaajan yhteyshenkilönä toimii

- XXX

Tilaajan edustajat työsuoritukseen liittyvissä asioissa:

- hankkeen projektipäällikkö tai hankkeesta vastaava henkilö

Maksuerälaskut ja erikseen sovittavat laskujen maksukäytäntö on esitetty tämän sopimuksen kohdassa 4.

Muut laskut osoitetaan XXX

Laskutus hoidetaan verkkolaskutuksena

Y-tunnus: XXX

XXX

ovt-tunnus XXX

operaattori: XXX

välittäjätunnus XXX

Hanketunnukset ja laskun merkit toimeksiantojen mukaisesti

n  Toimittaja:	XXX

xxx on jäljempänä Toimittaja

Toimittajan edustajat sopimusasioissa:

XXX

Toimittajan edustajat työsuoritukseen ja ylläpitoon liittyvissä asioissa:

XXX

Tässä sopimuksessa osapuoliin viitataan yhdessä ”Osapuolet” tai kumpaankin erikseen ”Osapuoli”.

Perustiedot

n  Hanke:	Esco-palvelujen puitesopimus xx.xx.20XX – XX.XX.20XX on allekirjoitettu XX.XX.20XX. Tässä hankkeessa noudatetaan puitesopimuksessa määriteltyjä menettelytapoja sopimusehtoineen.

n  Rakennuskohde:	XXXX

n  Urakkamuoto:	Esco-toimittaja toimii hankkeessa pääsuunnittelijana, pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Toimittaja vastaa, että sopimukseen sisältyvät toimenpiteet toteutetaan täysimääräisesti.

Työt toteutetaan olemassa olevaan kiinteistökantaan, joka edellyttää Toimittajalta kiinteistön käytön huomioimista siten, että käyttö ei häiriinny ja käyttäjän toiminta voi jatkua turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

sopimusasiakirjat

- Puitesopimus xx.xx.20xx

- Tämä sopimus

urakkahinta, energian säästö ja puitesopimusajan hankkeiden hinnoittelu

Tarjouksen mukainen kokonaishinta [määritettävä tarkalleen mitä kokonaishinta sisältää. Kokonaishinta voi koostua esim. kaikista investoinneista sekä tämän jälkeen maksusuunnitelman mukaisesti erääntyvistä ylläpitoajan/seuranta-ajan maksuista] XXXX kohteelle on XXXX € (alv 0 %). Laskennallinen energiansäästömäärä on XXXX MWh vuodessa. [Sopimukseen on kirjattava käytettävä energiatehokkuusindikaattori esim. MWh/a]. Takaisinmaksuajaksi toimija on laskenut tarjouksessa määritetyille toimenpiteille [Tilaajan ilmoittamilla energiahinnoilla] XX vuotta. Säästölaskelmat ja takaisinmaksuaika on määritelty tarkemmin liitteessä xxx.

Kohteelle on laadittu lähtötasotarkastelu (liitteenä X), jossa on tarkasteltu aikaisemmin toteutetut selvitykset, toteutetut toimenpiteet sekä käytettävissä olevat tiedot toimenpiteillä saavutetuista energiansäästöistä.

[Vaihtoehtona on, että sopimuskohdassa käydään läpi mitä on aikaisemmin selvitetty, suositeltu, toteutettu, jätetty toteuttamatta ja/tai saavutettuja säästöjä (jos niitä on vain vähän).]

Edellä mainitut hinnat, energiansäästö ja takaisinmaksuaika perustuvat puitesopimukseen ja ne on määritetty toteutussuunnittelun jälkeen. Säästövertailussa käytetään energian kulutuksen lähtötasona vuosien 20XX-20XX kulutusten keskiarvoja lämmön ja sähkön osalta. Kohdekohtaisissa vuosikulutuksissa saattaa olla häiriötekijöitä, jotka saattavat vaikuttaa vuositason seurantaan poikkeavuutta. Tällaiset poikkeavuudet pyritään huomioimaan, kun säästyneitä energiamääriä tarkastellaan säästötakuuta arvioitaessa ylläpitokaudella. [Esimerkiksi normitettu lämmönkulutus voi antaa liian korkean kulutuksen yksittäiselle kuukaudelle tai kohteen käyttöasteessa, laajuudessa tai toiminta-ajoissa on tapahtunut kulutukseen vaikuttavia muutoksia, jotka on yhteisesti arvioitu merkittäviksi]

Kulutukset tarkastetaan ensisijaisesti energiayhtiöltä saatavien kulutuslukemien perusteella sekä lisäksi xxx Oy:n XXX-raportoinnin kautta.

Tarkistetuista laskelmista ja lopullisesti toteutettavaksi sovituista toimenpiteistä on laadittu tämän sopimuksen liitteeksi maksusuunnitelma (liite x), jonka osapuolet hyväksyvät. Menetelmä energiatehokkuuden parantamisen arvioimiseksi perustuu mittaukseen ja verifiointisuunnitelmaan [joka on laadittu esimerkiksi ISO 50015 -standardia noudattaen]. Toimittaja laatii [ajankohta] mennessä verifiointisuunnitelman, jota käytetään energiatehokkuuden parantamisen arvioimiseen mittaustulosten perusteella. [Standardissa SFS EN 17669 on kerrottu tarkemmin menetelmät energiatehokkuuden parantamisen arviointimenetelmistä, joita tulee tässä sopimuksen yhteydessä noudattaa. Säästöt saavutetaan toteuttamalla sopimuksen sisältämät toimenpiteet ja todennetaan mittaamalla ja varmistamalla SFS EN 17669 mukaisesti.]

Toimittaja antaa kohteille tarjouspyynnössä määritellyt säästötakuun, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan. Energiatehokkuuden raportoinnin ja todentamisen alkamispäivä on xx.xx.20xx.

Toimittajan laskema säästötakuu on yhteensä XXX [MWH/a, %/a tai €/a]. [Standardi ISO 50046:2019 määrittelee yleiset menetelmät ennustetun energiansäästön laskemiseksi mittaperusteisen laskentamenetelmän avulla. Tämä standardi on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun energiatehokkuusparannustoimenpiteet on tunnistettu, mutta niitä ei ole vielä toteutettu. Standardia käytetään energiansäästön toimenpiteiden valinnassa tai määrittelyssä, sekä esimerkiksi toimintasuunnitelman laatimisessa. Standardissa annetaan myös ohjeita ennustetun energiansäästön laadun varmistamiseksi, dokumentoinnista ja validoinnista.] Ennustetun energiansäästön laskennan menetelmät toteutetaan standardin ISO 50046:2019 mukaisesti.

Takaisinmaksuaika on XX vuotta (RAU-kustannukset huomioituna).

Säästötakuu on laskettu kiinteistökohtaisesti. Toimittaja takaa lupaamansa säästön.

Siinä tapauksessa, että Toimittajan takaama säästötakuu ylittyy, ”extra-säästö” jaetaan Tilaajan ja Toimittajan kesken (50 % - 50 %) lisäsäästönä.

Jos säästötakuuseen ei päästä, Toimittaja maksaa erotuksen perusteella sanktion. Sanktiot määräytyvät seuraavasti, suoritettavan sanktion määrä suhteessa alituksen määrään:

- 10 % alitus à 1:1, alitusta vastaavan sähkö- ja lämpömäärän energiahinnasta

- > 10 % alitus à 2:1 sähkö ja 3:1 lämpö

Ylitystä ja alitusta tarkastellaan energian eli [MWh:ien] perusteella. Lämpöenergia huomioidaan lämpötilanormitettuna.

Alittumisesta tai ylittymisestä aiheutuneet sähkö- ja lämpökustannukset tarkastellaan erillisillä laskelmilla. [Tämä on hyvä täsmentää, onko kyse todellisista kustannuksista, keskimääräisestä kustannuksesta toteutuneiden kuukausien ajalta VAI sillä samalla energiahinnalla, jolla takaisinmaksu alun perin laskettu]. Hyvitys tai lisäsäästö lasketaan tämän sopimuksen XXX kohteen yhteenlasketusta säästötoteumasta.

Kohteiden energiankulutus tarkastellaan kohteittain, mutta maksatuskauden vuosittaiset hyvitykset ja veloitukset pyritään käsittelemään yhdellä laskulla. Energiansäästöjentarkastelujakso on vähintään yksi kalenterivuosi/vuosittain. Seurantakokous, koskien saatuja mahdollisia säästöjä, järjestetään heti, kun energiaraportit valmistuvat huomioiden tarkastelujakson täyttyminen. Ensimmäinen kokous on siten tarkoitus alustavasti pitää xxxx.

Annetut hinnat sisältävät kaikki palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kuten kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset, matka-aika työmaalle, ylityö ym. korvaukset, päivärahat, matkaliput, majoituskustannukset, kokouspalkkiot, postitus, tietoliikenne yms. kulut Tilaajan/kunnan xxx kuntarajojen sisäpuolella. Kuntarajojen ulkopuolella sijaitseviin kohteisiin tehtävissä töissä otetaan huomioon [Tarkennettava miten otetaan huomioon esim. todellisten kustannusten mukaisesti täysimääräisenä vai tarjouksessa annetuin yksikköhinnoin? YSE tai KSE tai muut yleiset ehdot.] matka-ajasta ja kilometrikustannuksista aiheutuvat kustannukset.

Mahdollisten lisätyötilauksien alihankintojen, joille ei ole määritelty ennalta hintaa, yleiskulukorvauksen prosenttina käytetään 12 %.

Energiankulutuksen mittausjärjestelyt ja säästön toteumatarkastelut on tehtävä kohteittain vähintään kerran kalenterivuodessa] ja mahdollisen energiatuen ehtojen mukaisesti.

rahoitusmenettely ja Urakkahinnan maksaminen

XXX rahoittaa hankkeen rakentamisen XXX:n rahoituksen kautta. Urakkahinta maksetaan kohteittain hyväksyttävän maksuerätaulukon mukaisesti. Kaikki laskut investoinnista laskutetaan XXX:n toimesta.

Toimittaja lähettää laskun suoraan XXX:lle osoitteella:

XXX

Hyväksyttyjen laskujen maksuehto on 21 päivää siitä, kun lasku on hyväksytty Tilaajalla/xxx:llä. Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko.

Lisätöistä maksu maksetaan, kun laskua koskeva työ on tehty ja hyväksytty. Maksut perustuvat soveltuvin osin annettuihin yksikköhintoihin.

Tilaaja ei maksa pienlaskutuslisiä. Laskuissa täytyy näkyä myös yksikköhintoina tehdyissä töissä päivittäiset erittelyt (kuka tehnyt, milloin ja mitä), työt kuitataan valvojalla viikoittain.

Ylitöistä maksetaan korvaus silloin, kun siitä on erikseen sovittu Tilaajan kanssa.

Ylläpitoajan/seuranta-ajan/huoltoajan maksut on määritelty ja veloitetaan maksueräliitteen mukaisesti näille kohteille.

Urakka-aika, huoltoaika, sopimusaika

Urakka-, huolto- ja sopimusajat sovitaan kohteittain. [Määritettävä onko huoltoaika seuranta-aikaa, huoltoaikaa vai ylläpitoaikaa tai muuta vastaavaa ja vaihdettava nimike kaikkiin samaksi]

Urakkaan kuuluvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että ne aloitetaan xx.xx.20xx ja kiinteistöjen käyttöä häiritsevät työt on tehty kunkin kohteen xx.xx.20xx mennessä siten, että kiinteistöjen käytölle ei aiheudu haittaa. Töiden valmistuttua kokonaan energiasäästöjentarkastelujaksot [määritä onko sidoksissa esimerkiksi huoltoaikaan/seuranta-aikaan/ylläpitoaikaan/sopimusaikaan] alkavat. Työt on pyrittävä tekemään yhtäjaksoisesti ja on vältettävä, töiden ajoittumista loppuvuoteen. Toimittaja huolehtii päätoteuttajana aktiivisesti myös aliurakoitsijoiden töiden edistymisestä aikataulujen mukaisesti.

Jos töitä ei pystytä suorittamaan xx.xx.20xx mennessä sen takia, että työt häiritsevät rakennuksen käyttöä, voidaan töitä siirtää myöhemmäksi. Tällaisista töiden siirtämisistä on sovittava Tilaajan kanssa ja myös mahdolliselle energiatuelle on haettava tarvittaessa jatkoaika. Toimittaja laatii tällaisille siirrettäville työosuuksille erillisen aikataulun ja selvityksen toimenpiteen vaikutuksesta takaisinmaksuaikaan ja säästömäärätarkasteluihin ennen toteutusajankohdan siirrosta sopimista.

Vuoden 20XX toimenpiteiden [huoltoaika] on [viisi] vuotta, jona Toimittaja huoltaa asentamansa laitteistot. Tämän jälkeen Toimittaja laatii Tilaajalle laitteiden huolto-ohjelman lopulle sopimusajalle. Toimittajan vastuulle kuuluu myös kaikkien hankkeen aikana tehtyjen muutosten dokumentointi liitteen x Toimittajan velvollisuudet/ kohdan 11 Toimittajan velvollisuudet mukaisesti.

Tilaaja antaa toimittajalle oikeuden kohteiden rakennusautomaation etävalvontaan, ellei kohteen turvallisuusjärjestelyt sitä nimenomaisesti estä. Toimijalla on oikeus tehdä toimintatarkastuksia kiinteistöllä ilmoittamalla niistä ensin kiinteistönhoitajalle. Toimijalla on oikeus olla yhteydessä Tilaajan järjestämään kiinteistönhoitoyritykseen selvittäessään kohteiden käyttöä ja pyrkiessään ohjaamaan energiankäyttöä.

Puitesopimuksessa on edellytetty, että energiansäästö toteutetaan olosuhteita heikentämättä.

[Sopimukseen on määriteltävä kuka vastaa työmaa-ajan energiasta ja kuka seuranta-ajan. Missä vaiheessa omistus siirtyy toimittajalta tilaajalle esimerkiksi kenen aurinkopaneelit ovat seuranta-ajan, ja kuka saa energian käyttää hyödyksi? Kuka huolehtii, että energiankulutusmittarit on asennettu ja ovat toimintakykyisiä seurantaa varten. "xxx vastaa työmaan energiankulutukseen liittyvistä kustannuksista. Työmaan energiankulutus määritetään Toimittajan [paikkaan xxx] asentaman energiankulutusmittariin avulla, liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti". Urakka-ajan päätyttyä Tilaaja vastaa kohteen toteutuneesta energiankulutuksesta. Tarkemmat tiedot Eurostat]

Viivästyssakko

Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy urakkasopimuksessa sovituista ajankohdista, Tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa sopimuksen määräysten mukaan.

Viivästyssakko on kultakin työpäivältä 0,05 prosenttia. Viivästyssakko lasketaan urakan valmistumisen osalta enintään 30 työpäivältä.

Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Mahdolliset sakolliset välitavoitteet sovitaan kohteittain ja kirjataan liitteenä olevaan aikatauluun.

Takuuaika

Takuuaika alkaa XX.XX.20XX ja päättyy XX.XX.20XX. Vuoden 20XX toimenpiteisiin kohdistuva takuuaika on viisi vuotta. Jos toimittaja siirtää laitehankintoja ja asennuksia vuodelle 20XX, jatketaan näiden asennusten ja laitteiden takuuaikaa valmistumisajankohdan mukaan.

Vakuudet

Toimittaja antaa rakennusajalle 10 % suuruisen vakuuden ja takuuajalle 5 % suuruisen vakuuden hankintojen yhteisarvosta.

Vakuutukset

Toimittaja vakuuttaa vuonna 20XX toimenpiteinä olevat kohteet rakennustyövakuutuksin.

- XXX milj. euroa

- XXX milj. euroa

- XXX milj. euroa

Muissa kohteissa työt ovat yleisluontoisia ja kunnossapitotöihin verrattavia. Näissä kohteissa vahingonkorvaukset suoritetaan toimittajan vastuuvakuutuksesta.

Tilaajan vastuuhenkilö ilmoittaa Esco-toteutuksista erikseen Tilaajan vakuutuksista huolehtivalle taholle.

Toimittaja vastaa omien työntekijöiden, työvälineiden sekä tarvikkeiden vakuuttamisesta. Toimittajalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, vähintään XXX euroa vahinkotapahtumaa kohti.

Toimittaja laatii kohteille tulityösuunnitelman tulitöiden tekemistä varten.

Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja selvittää rakennuslupien tarpeen. Myöhästyneiden tai keskeneräisten työosuuksien uusintatarkastuksien kustannuksista vastaa toimittaja. Muut töiden suorittamiseen tarvittavat luvat hankkii ja niiden kustannuksista vastaa toimittaja. Toimittaja vastaa siitä, että Esco-hankkeen tuottamiseen käytettävät laitteistot vastaavat sovittua ja että hankkeen tehtävät toteutetaan niiden edellyttämällä ammattitaidolla ja sovittujen tavoitteiden ja tämän sopimuksen mukaisesti. Toimittajan velvoitteita on esitetty tarkemmin liitteessä x.

Toimittajan tehtäviin kuuluu liitteen x mukaisesti siirtää toimenpiteisiin liittyvät omistusoikeudet sopimuksen päättyessä Tilaajalle.

tilaajan velvollisuudet

Tilaaja vastaa siitä, että Tilaajan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti.

Tilaaja maksaa kohteiden rakennusluvat.

Tilaaja teettää tarvittaessa kiinteistöihin haitta-ainekartoitukset (asbesti yms.) ennen toimittajan töiden aloittamista.

Kiinteistöjen ylläpidon aikaisen energiaseurannan ja valvonnan tulee sujua yhteistoiminnallisesti Osapuolien kesken. Näihin Osapuoliin kuuluvat myös kiinteistönhoitoyritys ja Tilaajan rakennusautomaation puitesopimuksen mukaisesta palvelusta huolehtiva yritys sekä muut Tilaajan hankkimat palvelut.

Tilaajan velvoitteet on tarkemmin esitetty liitteessä x.

lisä- ja muutostöiden tilaaminen

Lisä- ja muutostöiden tilauksen tekee hankkeesta vastaava Tilaajan projektipäällikkö. Pienistä ja/tai kiireellisistä töistä voi myös Tilaajan valvoja tehdä suullisen tilauksen Tilaajan ja Tilaajan valvojan välisen sopimuksen mukaisesti.

Työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut

Työmaan työnjohtovelvollisuuksista vastaa hankkeen pääurakoitsija, joka toimii myös päätoteuttajana. Toimittaja sitoutuu noudattamaan työmaan järjestelyä, yhteensovitusta ja työturvallisuutta koskevia ohjeita. Toimittaja huolehtii työmaapäiväkirjan ylläpitämisestä sekä työntekijöiden listaamisesta henkilötasolla.

Työmaapalveluista vastaa hankkeen pääurakoitsija eli toimittaja. Työmaapalvelut koskevat myös tämän sopimuksen alistettuja sivu-urakoita sekä tilaajan hankintoja ja erillisurakoita.

Kohteen edellyttäessä rakennuslupaa, kuuluvat vastaavan työnjohtajan ja KVV- ja IV-työnjohtajan hyväksyttämiset Toimittajan velvoitteisiin. Näissä hankkeissa turvallisuuskoordinaattorina toimii Tilaaja tai Tilaajan valtuuttama henkilö.

Toimittaja huolehtii verottajan tiedonantovelvollisuudesta ja tilaajavastuulain noudattamisesta sekä työturvallisuudesta.

työsuojelu

Työmaan turvallisuuden yleisjohdosta vastaa työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija eli Toimittaja. Aliurakoitsijoiden on ilmoitettava kohdekohtaisesti päätoteuttajalle työturvallisuudesta vastaava henkilönsä.

Alihankinnat

Toimittaja voi käyttää toteutuksissaan aliurakoitsijoita. Tilaaja voi käyttää omia puitesopimusurakoitsijoitaan tai muita erityisalan osaamista omaavia toimijoita omien töittensä toteuttamisessa Esco-hankkeiden yhteydessä.

Jos rakennusautomaatiotöitä ei toteuteta hankkeen yhteydessä, niin ne tehdään yhteistyössä tilaajan puitesopimustoimijoiden kanssa. Tilaaja maksaa rakennusautomaatioon liittyvät työt suoraan puitesopimustoimijoilleen. Rakennusautomaatiotöissä on otettava huomioon nykyinen lainsäädäntö niihin liittyen.

Rakennusautomaatiotyöt suorittavat seuraavat yritykset

- XXX

Toimittajan on huolehdittava, että mahdollisen aliurakoitsijan sopimuksessa on myös vastaavat vaatimukset kuin toimittajaa koskevat. [Jos aliurakoitsijoiden ketjuttamiseen on rajoitteita, niin ne on hyvä kirjata tähän.]

laatu ja työn suoritus

Toimittajan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä huomiota. Toimittajan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta, jotta suunnitelmien mukainen laatu saavutetaan kaikilta osin.

Työtä suorittaessaan tulee Toimittajan erityisesti ottaa huomioon rakennuksessa tapahtuvan toiminnan häiriötön sujuminen sekä Käyttäjän xxx kanssa sopiminen toimenpiteiden tiedottamisesta, aikataulusta, kestosta ja vaikutuksista riittävän ajoissa. Toimittajan tulee myös noudattaa Tilaajan ohjeistusta P1-rakentamisesta sekä pienten hankkeiden puhtaudenhallinnasta.

Toimittaja raportoi Tilaajalle töidensä edistymistä erikseen sovittavalla tavalla.

Tilaaja valvoo työsuorituksia tarjouspyynnön ja puitesopimusohjelman mukaisesti. Laatupoikkeamat käsitellään puitesopimusohjelman mukaisesti.

Jos toiminnassa tai kiinteistössä tapahtuu muutoksia, pitää jatkosta sopia yhteisessä kokouksessa. Mahdolliset muutokset ja niiden vaikutukset käydään läpi x-aikataulussa. Jos muutoksia tehdään, kirjataan ne ylös. Jos muutokset ovat sellaisia, että ne muuttuvat sopimusehtoja, sovitaan yhdessä, miten toimitaan käytännössä. Sovitaan tarvittavista sopimusmuutoksista. Näistä on annettava tiedonanto osapuolille.

Riitaisuuksien ratkaiseminen

Jos sopimuksen velvoitteita rikotaan, on toinen Osapuoli kohtuullisessa ajassa [korkeintaan xxx päivää/viikkoa] siitä kun Osapuoli on saanut tiedon puutteesta tai sopimusrikkomuksesta velvollinen tekemään reklamaation/huomautuksen sopimusrikkomuksen tehneelle taholle. Mikäli Toimittajan suorituksessa on virhe eikä Toimittaja korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa, Tilaajalla on oikeus korjata virhe Toimittajan kustannuksella ja vähentää koituvat kustannukset Toimittajan viimeisestä laskutettavasta laskusta.

Tätä sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, niin riitaisuudet jätetään XXX käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

irtisanominen

Sopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden esimerkiksi kun kiinteistökanta/omistajuus muuttuu. Irtisanomisaika on x kk. Korvausehdot on esitetty liitteessä x. [Mahdolliset korvaukset on hyvä määritellä liittyen ennenaikaiseen sopimuksen päättämiseen].

Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen Tilaajalle ja toinen Toimittajalle.

XXXX          XXX.20XX

Allekirjoitukset:

_________________________                   _______________________

XXX					XXX

[Tarvittaessa todistajat, jos niin vaaditaan]

Todistajat:

_________________________                   _______________________

XXX					XXX

Liitteet	Tämän sopimuksen liitteenä olevat asiakirjat ovat

- Liite: Esco-kohteiden tarjousesitys vuodelle 20xx (kuvaus selkeästi, avoimesti ja luettelomaisesti toteutettavista energiatehokkuustoimenpiteistä tai saavutettavista energiatehokkuustuloksista säästömäärineen ja tarjoushintoineen. Kerrotaan myös perusteet, miksi kyseiset toimenpiteet valittu, ellei Tilaaja ole valinnut toimenpidettä. Tarkemmat tiedot standardista SFS EN 17669:2022 luku 7)

- Liite: Hankekuvaus (listaus toteutettavista toimenpiteistä / toimenpidepaketista ja toteuttamisvaiheista sekä laitehankinnat. Tarvittaessa toimenpiteisiin liittyvät kustannukset. Kirjataan selkeästi ja avoimesti luetteloon.)

- Säästölaskelmat ja takaisinmaksuaika (selkeä ja avoin esitys)

- Liite: Aikataulu (esitetään selkeä aikataulu välitavoitteineen)

- Maksuerätaulukko

- Kohdekohtaiset kulutustiedot vuosilta 20XX – 20XX

- Lähtötasoraportti XXX keräämät tiedot kohteiden asetteluarvoista, esim. ilmanvaihtokoneiden käyntiajoista sekä valaistuksen käyttöajoista)

- Liite: Riskiarvio. Sopimukseen kirjataan ehto, että xx (yhdessä/toimittaja) on laadittava riskiarvio energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyen standardin SFS EN 17669 mukaisesti (esimerkki riskiarviosta standardin liite C). [Riskiarvion suhteen on sovittava tilaajan ja toimittajan kesken kirjallisesti jatkotoimenpiteistä.]

- Liite: Tilaajan ja Toimittajan velvoitteet selkeässä ja avoimessa luettelossa [joka perustuu standardiin SFS EN 17669 luvut 10, 11 ja 13].

- Liite: Sopimuksen purkamisen korvausehdot